# AI Agent Architecture Design

版本 2.0  |  Team B — Project Management & AI Agent Team

课程：Advanced Project Management: Value-Driven & AI-Enabled

管理产品：AI-Powered Multi-Agent News Research & Analysis Platform

系统名称：F.R.I.D.A.Y Project Intelligence Dashboard

# 1. 概述

Version 2.0 将原来的 AI Agent Architecture Design 从一个计划中的 multi-agent 概念，更新为 Team B 目前实际使用的 F.R.I.D.A.Y 实现。这个系统的设计目标是接收 Team A 的每周产品更新、生成的报告输出，或 handoff 摘要，然后把这些内容转化为 project-management intelligence：requirements、sprint planning、risk analysis，以及 weekly status report。

当前架构结合了一个 Dify 4-agent workflow 和本地 F.R.I.D.A.Y dashboard。该 dashboard 由轻量级 Flask backend 提供服务，通过 API proxy 调用 Dify workflow，并将输出分别展示在 Requirements、Sprint Plan、Risk Register 和 Status Report 等独立 tabs 中。

与 Version 1.0 相比，Version 2.0 增加了 live dashboard layer、面向 Team A 的 feedback view、更贴近每周进展更新的实际运行模式，并记录了与 API keys、model availability、input size limits 以及 Report Agent timeout behavior 相关的限制。

# 2. Version 2.0 范围及相较 v1.0 的变化

| 范围 | Version 1.0 设计 | Version 2.0 更新 |
| --- | --- | --- |
| 架构（Architecture） | 四个计划中的 agents 被安排在一个 Dify pipeline 中。 | 集成了 F.R.I.D.A.Y dashboard，并连接到 4-agent Dify workflow。 |
| 输入（Input） | Business plan 和 Team A feature descriptions。 | Team A weekly updates、PPT summaries、product test results，以及 handoff/report summaries。 |
| 输出（Output） | 计划中的 dashboard、burndown chart 和 weekly brief。 | Dashboard tabs：Requirements、Sprint Plan、Risk Register、Status Report，以及 overview cards。 |
| 实现（Implementation） | Dify workflow design 和 WBS prototype。 | Flask backend + HTML/JS dashboard + Dify workflow API execution。 |
| Team A Product Context | 初始的 AI-powered news platform plan。 | Team A News Intelligence Studio，包含 React UI、RBAC、trusted sources、confidence score、exports 和 Team B handoff。 |
| 运行状态 | Requirements/Scheduling 已构建；Risk 处于早期；Report 仍为计划阶段。 | Requirements、Scheduling、Risk 和 Report 的 rendering 已存在；live Dify runs 取决于已配置的 models 和 timeout control。 |

# 3. System Architecture

## 3.1 High-Level Architecture

F.R.I.D.A.Y v2.0 的定位是 Team A product updates 与 Team B management outputs 之间的一层 project-management intelligence layer。

Team A updates / reports / handoff summaries
↓
F.R.I.D.A.Y Dashboard Input
↓
Flask API Proxy (/api/run)
↓
Dify 4-Agent Workflow
↓
Dashboard Outputs + Weekly Report

| 组件（Component） | 职责 | 当前实现 |
| --- | --- | --- |
| Team A News Intelligence Studio | 生成 product progress updates、reports、exports，以及 Team B handoff artifacts。 | FastAPI + React app；会生成 brief.json、handoff.json、brief.html 和 brief.md。 |
| F.R.I.D.A.Y Browser Dashboard | 接收 Team A update text，并渲染 agent outputs。 | FRIDAY_v3.html，包含 navigation、overview、execute 和 output tabs。 |
| Flask Backend Server | 提供 dashboard 服务，并将浏览器请求代理到 Dify。 | server.py 暴露 / 和 /api/run，并将 feature_list 转发到 Dify workflows/run。 |
| Dify Workflow | 按顺序运行 project-management agents。 | Requirements、Scheduling、Risk 和 Report nodes。 |
| Output Layer（输出层） | 向 Team B 和 Team A 展示 project intelligence。 | Requirements backlog、WBS/sprint plan、risk register、weekly status report 和 overview cards。 |

## 3.2 Runtime Flow

Team A 提供 weekly update、PPT summary、generated report result，或 handoff summary。

Team B 将输入内容压缩整理到 F.R.I.D.A.Y 的 feature_list 字段中。由于 Dify input 可能有长度限制，因此更新内容需要保持简洁。

浏览器通过 POST /api/run，将更新内容和 Dify API key 发送到本地 Flask server。

Flask server 会把请求转发到 Dify workflow endpoint，并等待 blocking response。

Dify 会依次运行 Requirements、Scheduling、Risk 和 Report agents。

F.R.I.D.A.Y 会将返回的输出渲染到 dashboard tabs 和 overview cards 中。

# 4. Agent Specifications

## 4.1 Requirements Agent

| 属性 | Version 2.0 规格说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 将 Team A product updates 转化为结构化的 user stories 和 improvement requirements。 |
| 输入（Input） | Team A weekly update、PPT summary、feature list、report test summary，或 handoff summary。 |
| 输出（Output） | User stories、acceptance criteria、feature priorities、complexity estimates 和 backlog summary。 |
| 当前用途 | 用于将 Team A 的产品变化，例如 RBAC、trusted sources、personas、report sections 和 exports，转化为可执行的 requirements。 |
| PMBOK 对齐 | Scope Performance Domain — requirements collection、scope definition、WBS preparation。 |

## 4.2 Scheduling Agent

| 属性 | Version 2.0 规格说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 将 requirements 转化为 sprint tasks、WBS items，以及考虑 capacity 的 project plans。 |
| 输入（Input） | Requirements Agent output，加上假设的 Team A/Team B capacity 和 course milestones。 |
| 输出（Output） | WBS breakdown、sprint plan、estimated hours、overloaded sprint warnings 和 dependency notes。 |
| 当前用途 | 在处理 Team A updates 之后生成 planning recommendations。当一次性提出过多 improvements 时，该 agent 往往会暴露 schedule pressure。 |
| PMBOK 对齐 | Schedule Performance Domain — activity sequencing、duration estimation、schedule development and control。 |

## 4.3 Risk Agent

| 属性 | Version 2.0 规格说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 基于 Team A updates 和 schedule outputs，识别 delivery、integration、retrieval、model 以及 demo-readiness risks。 |
| 输入（Input） | Sprint plan、product test results、Team A update notes，以及已知 technical constraints。 |
| 输出（Output） | Risk register、likelihood/impact assessment、RAG rating、critical risks 和 mitigation actions。 |
| 当前用途 | 标记 fallback-mode dependency、source relevance issues、broad-topic retrieval weakness、model/API instability 和 manual handoff 等 risks。 |
| PMBOK 对齐 | Uncertainty Performance Domain — risk identification、qualitative risk analysis、risk response planning。 |

## 4.4 Report Agent

| 属性 | Version 2.0 规格说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 将前面 agents 的输出总结成 stakeholders 易读的 weekly report。 |
| 输入（Input） | Requirements、sprint plan、risk register，以及 Team A progress summary。 |
| 输出（Output） | Weekly status report，包含 summary、completed work、active risks、next actions 和 PM recommendation。 |
| 当前用途 | 该节点用于生成最终的 report tab。测试中，如果输出过长或所选 model 速度较慢，这个 node 可能会 timeout。 |
| Recommended Constraint | 保持 report output 简洁：最多 180-300 个英文词，不使用长表格，只保留五个 sections。 |
| PMBOK 对齐 | Stakeholder and Team Performance Domains — reporting、communication management 和 performance measurement。 |

# 5. Team A Input Model

Version 2.0 将 Team A 的产品更新视为周期性的 management input。系统并不要求把 Team A source code 复制到 F.R.I.D.A.Y 中。相反，Team B 会总结 Team A 已完成或测试过的内容，并将该 summary 发送到 Dify workflow。

| 输入类型 | 示例 | F.R.I.D.A.Y 的使用方式 |
| --- | --- | --- |
| Weekly progress update | Team A 报告已完成 UI rebuild、RBAC 或 source management。 | 生成 requirements、schedule changes、risks 和 status report。 |
| Product test result | AI chip export controls test：live coverage，confidence 为 64/100。 | 识别 quality risks 和 demo-ready topics。 |
| Team A PPT update | React UI、7 个 personas、8 个 sections、trusted sources、exports、handoff。 | 创建更新后的 backlog 和 risk assessment。 |
| Handoff artifact summary | 已生成 brief.json、handoff.json、brief.html 和 brief.md。 | 确认 integration output，并标记 manual handoff 的限制。 |

## 5.1 当前 Team A Product Context

Local-first News Intelligence Studio app 从 team-a/mvp-v1 启动，并运行在 127.0.0.1:8000。

FastAPI backend 搭配 React 18、TypeScript、Vite frontend bundle，以及已保存的 report views。

使用 Trusted RSS / Google News retrieval；当 live coverage 或 model access 不可用时，会触发 fallback behavior。

Report artifacts 会保存在 artifacts/<brief_id>/ 路径下，包括 brief.json、handoff.json、brief.html 和 brief.md。

最终产品定位是 source-aware research reports，内容包括 ranked articles、key facts、comparison、insights、risk notes、source evidence，以及可导出的 artifacts。

# 6. F.R.I.D.A.Y Dashboard Design v2.0

## 6.1 Dashboard Pages

| Dashboard 区域 | 目的 | 展示用途 |
| --- | --- | --- |
| Overview | 显示 pipeline status、tracked features、planned sprints、risk count、project health、critical risks 和 feature priority matrix。 | 用于 demo 和 Team A feedback 的第一页。 |
| Execute | 接收 Dify API key 和 Team A update text，然后运行 workflow。 | Operational control panel。 |
| Requirements | 显示生成的 user stories 和 acceptance criteria。 | 用于展示 Team A updates 如何变成 backlog items。 |
| Sprint Plan | 显示 WBS 和 sprint allocation。 | 用于解释 timeline 和 capacity implications。 |
| Risk Register | 显示 RAG rating、risk items 和 mitigations。 | 这是用于 Team A improvement discussion 最有用的 tab。 |
| Status Report | 为 stakeholders 显示 weekly synthesis。 | 当 Report Agent 完成后，用于最终 PM update。 |

## 6.2 面向 Team A 的 Feedback Layer

由于原始 LLM outputs 可能很长，而且包含大量表格，Version 2.0 增加了一个面向 Team A 的 interpretation layer。Dashboard 不应只显示密集的生成文本，而应把 agent output 总结成清晰的 feedback。

| Feedback Block | 内容 |
| --- | --- |
| What worked（有效之处） | Local run 成功；live retrieval 对特定 news-active topics 有效；report artifacts 和 handoff files 已生成。 |
| What needs improvement（需要改进） | Broad policy topics 可能会 fallback 到 saved coverage；部分 runs 仍使用 local/heuristic analysis；source quality 和 topic relevance 需要更强的 filtering。 |
| Recommended next actions（建议的下一步） | 使用更具体的 demo topics，改进 fallback dataset coverage，校准 confidence scoring，并在后续加入 automatic handoff import。 |
| Team A Test Summary Table（测试总结表） | 比较 topic、coverage mode、confidence score、result quality 和 feedback。 |

# 7. Validation and Testing Summary

Team B 使用 Team A product outputs 和 F.R.I.D.A.Y dashboard runs 对该架构进行了测试。测试结果表明 end-to-end 概念是可行的，但系统仍然高度依赖 model availability 和 concise prompts。

| 测试 / 活动 | 观察结果 | 架构影响 |
| --- | --- | --- |
| Team A local app run | App 可在本地打开，并可通过 analyst access 生成 reports。 | Team A source system 可用于每周 input。 |
| Artifact generation | 已生成 brief.json、handoff.json、brief.html 和 brief.md。 | Handoff path 已存在，但 F.R.I.D.A.Y 目前仍是手动使用 summarized text。 |
| AI chip export controls test | Live coverage，medium confidence，topic match 相关。 | 适合作为 demo topic 和 validation case。 |
| US China semiconductor policy test | Saved coverage，confidence 较低，topic fit 较弱。 | Broad policy topics 会产生 retrieval-quality risk。 |
| OpenAI copyright lawsuit test | Live coverage，medium confidence，sources 相关。 | 具体且活跃的 news/legal topics 表现更好。 |
| Dify workflow runs | 早期 full runs 可以完成；后续 runs 遇到 model credit、not-configured model，以及 Report Agent timeout issues。 | 需要稳定的 provider setup 和简洁的 Report Agent output。 |

# 8. Key Risks and Mitigation Plan

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| Model credits exhausted 或 provider not configured | Workflow 会在所有 agents 完成前失败。 | 使用已配置的 provider/API key；将所有 nodes 设置为同一个可用且快速的 model；修改后重新 publish。 |
| Dify workflow timeout | Pipeline 可能会停在 Scheduling 或 Report Agent。 | 缩短 prompts，限制 output length，避免长表格，并使用更快/更小的 models。 |
| feature_list input limit | 过长的 Team A updates 会被拒绝。 | 运行 F.R.I.D.A.Y 前，先将每周 update 总结到 Dify input limit 以下。 |
| Manual Team A-to-Team B handoff | 每周运行依赖 Team B 手动复制/总结 updates。 | 未来改进：在 F.R.I.D.A.Y 中加入 handoff.json upload/import。 |
| Team A reports 中的 broad-topic retrieval weakness | Risk Agent 可能会标记 low-confidence outputs；Team A demo 看起来可能会更弱。 | 优先选择具体、news-active 的 demo topics；改进 trusted sources 和 fallback dataset coverage。 |
| Dashboard readability | Team A 可能难以理解密集的 agent outputs。 | 保留 feedback cards、summary tables 和更干净的 table CSS，并使用 Risk/Status tabs 进行沟通。 |

# 9. PMBOK Framework Alignment

| Agent / Component（组件） | PMBOK Performance Domain | Version 2.0 实践 |
| --- | --- | --- |
| Requirements Agent | Scope（范围） | 将 Team A updates 转化为 user stories、acceptance criteria 和 backlog items。 |
| Scheduling Agent | Schedule（进度） | 构建 WBS、sprint planning、capacity analysis 和 timeline recommendations。 |
| Risk Agent | Uncertainty（不确定性） | 识别 risks，评估 likelihood/impact，并提出 mitigation actions。 |
| Report Agent | Stakeholder + Team | 将 outputs 综合成 weekly stakeholder report 和 dashboard update。 |
| F.R.I.D.A.Y Dashboard | Measurement + Communication（度量与沟通） | 显示 project health、risk status、sprint progress 和面向 Team A 的 feedback。 |

# 10. Deliverables and Next Plan

| 项目 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4-agent Dify workflow | 已实现 / 需要稳定的 model setup | 所有 nodes 都必须配置可用 models，并完成 publish。 |
| F.R.I.D.A.Y dashboard UI | 已完成 | Dashboard 可渲染 Requirements、Sprint Plan、Risk Register 和 Status Report tabs。 |
| Flask API proxy | 已完成 | server.py 提供 dashboard 服务，并将 /api/run 转发到 Dify。 |
| Team A product verification | 已完成 | Team A app、report generation 和 artifacts 已验证。 |
| Weekly reporting workflow | Retrospective compilation 已完成 | Weeks 9-15 reports 可被整理成 PDF/Word package。 |
| Overview-card polish | 部分完成 | Cards 可以填充内容，但需要更清晰的 Team A-facing interpretation。 |
| Automatic handoff import | 未来改进 | 当前 workflow 使用手动 text summary input。 |

# 11. Operating Runbook

## 11.1 Local Dashboard Startup

cd team-b/dashboard

friday-env\Scripts\activate  (Windows)  或  source friday-env/bin/activate  (Mac/Linux)

python server.py

在 Chrome 中打开 http://localhost:5000。

## 11.2 Dify Workflow Operation

在 Dify 中导入或打开 Team B workflow。

为全部四个 LLM nodes 配置可用的 model provider。

每次修改 model 或 prompt 后，都需要点击 Save and Publish。

从 Dify API Access 复制 app API key。

将 API key 和简洁版 Team A update 粘贴到 F.R.I.D.A.Y 的 Execute tab 中。

运行 Execute All Agents，并检查 Requirements、Sprint Plan、Risk Register 和 Status Report tabs。

## 11.3 Recommended Report Agent Constraint

为避免 timeout，Report Agent 应使用简洁的 status-report format：

最多 180-300 个英文词。不要使用长表格。只保留五个 sections：Summary、Completed Work、Risks、Next Actions、PM Recommendation。

# 12. Source Validation Notes

本 Version 2.0 文档基于 Version 1.0 architecture document、Team B dashboard repository documentation、Team B WBS assistant documentation、Team A product documentation，以及实际观察到的 F.R.I.D.A.Y/Dify testing notes 整理完成。

| Repository / Document Source | v2.0 使用的已验证事实 |
| --- | --- |
| AI Agent Architecture Design v1.0 | 原始 four-agent architecture、Dify platform choice、PMBOK alignment 和 deliverable timeline。 |
| team-b/dashboard/README.md | F.R.I.D.A.Y dashboard purpose、四个 output tabs、local server setup、Dify workflow operation，以及已知 timeout/overview-card issues。 |
| team-b/dashboard/server.py | Flask backend 提供 FRIDAY_v3.html，并将 /api/run 以 feature_list input 转发到 Dify workflows/run。 |
| team-b/wbs-assistant/README.md | Week 6 WBS assistant prototype、Requirements/Scheduling outputs、40 person-hours/week capacity model，以及更大的 4-agent system direction。 |
| team-a/mvp-v1/README.md | Team A app startup、React/FastAPI stack、RBAC roles、report generation、fallback behavior 和 artifact paths。 |
| team-a/final-product/README.md | Final product positioning：source-aware reports、trusted RSS、evidence、insights、risk notes、HTML/Markdown/JSON handoff。 |

文档由 Team B 准备 | Advanced Project Management Course 2026 | Version 2.0